Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 24 января 2004 г. № 24)

(Открытое акционерное общество «Алтайкрайэнерго»)

Информация  об инвестиционной программе

В течение 2010 года в филиалах ОАО «Алтайкрайэнерго» проводились работы по реконструкции линий электропередач и  модернизации трансформаторных подстанций, реконструкции, строительству и  ремонту зданий  и  сооружений.

Всего  введено в эксплуатацию и реконструировано воздушных и кабельных линий электропередач 27,9 км.

Кроме этого,  введено 7 трансформаторных подстанций общей мощностью 1870 кВА, по плану 2010 года намечалась установка 3 трансформаторных подстанций общей мощностью 900кВА.

Общая сумма инвестиций за  2010 г. составила 140'076 тыс. руб.

| Вид кап. вложений | тыс. руб. |
| --- | --- |
| Строительство и реконструкция ВЛ, КЛ, ТП | 43717 |
| Строительство и реконструкция зданий и сооружений | 23426 |
| Приобретение спецтехники | 3200 |
| Прочие затраты | 12385 |
| Установка и монтаж АСКУЭ | 57348 |
| ВСЕГО капвложений за 2010 г. | 140'076 |